Zápis z rady obce Troubsko

konané dne 10.3.2010

Program jednání:

- Kontrola bodů jednání z minulé rady

- Došlá pošta

- Různé

Ad 1 – Výstavba přístupové komunikace ke KD – byly podány 2 návrhy zpracování – s povrchem recyklátovým nebo s povrchem ze zámkové dlažby. Pozemek se musí odkanalizovat, finančně se bude podílet KD,  i RD sousedící.  Byly předloženy    rozpočty. Oprava by se měla realizovat v období mezi poslední kulturní akcí a hodami, tj. od 12.4.2010 do 24.5.2010.

Usnesení: rada  se přiklání k opravě zámkovou dlažbou ale veškerá rozhodnutí bude na ZO

Ad 2

- 23.2.2010 byla zkolaudována kruh.křižovatka na Veselce. 19.3.2010 proběhne kolaudace dešťové kanalizace, která byla vybudována v rámci celé křižovatky a to část, kterou budovala SÚS i část, kterou budovala obec.  Následně proběhne kolaudace chodníku (u domu Jihlavská  22 je zničen přilehlý zelený pás – nevhodné parkování). Probíhá instalace nové pojistkové skříně pro veřejné osvětlení a poté může proběhnout kolaudace nového VO.

Usnesení: rada bere zprávu na vědomí

- Žádost o vyjádření k výstavbě skladovací haly na pozemcích vedle VÚP. Protože se jedná o skladování hořlavého materiálu a jeví se, že pracoviště bude hlučné, mělo by se k této problematice vyjádřit a rozhodnout ZO.

Usnesení: rada přenechává problematiku k vyjádření ZO

- Občanské sdružení „Troubští sousedé“ dali obci na vědomí vznik svého ekologického sdružení a poskytli své stanovy.

Usnesení: rada bere vznik Občanského sdružení na vědomí

- Vyvstal opět problém se zanesením potoka bahnem, nepořádkem a splaškami, zejména v jeho části za kostelem. Byla povolána vodohospodářská správa, kde při prohlídce celého toku byla konstatovaná potřeba vyčištění. Vyvstal problém a) kdo toto zaplatí a za b) kam se uloží vytěžené bahno. Vlastníci polí přilehlých k potoku toto odmítají, skládka ani místo na případnou skládku neexistuje. Vodohosp. Správa i obec se shodli na nutnosti rozborů bahna a potom se bude řešit co dál.

Usnesení: rada schvaluje navržený postup

- fi Latta – stavební dvůr na Veselce podala do rady (viz zápis ze 13.1.2010) žádost o řešení problému s pozemky již nežijící majitelky p. Čokové. Navrhli postup, který naše právní zástupkyně JUDr.Surynková,  nedoporučuje. Nebyl by v souladu se zákonem. Fi Latta musí hledat jiné řešení.

Usnesení: rada doporučuje jednat dle návrhu naší právní zástupkyně.

- Z obce Střelice přišel návrh na platbu nn nákladů pro naše děti ve výši 4.000,- kč za žáka.

Usnesení: rada doporučuje návrh potvrdit a pro obec Omice doporučuje částku 3950,- Kč na

žáka chodícího do naší ZŠ.

- Stavební pošta: - pan Blažík dostal povolení k odstranění spáleniště části RD

„          povolení k dostavbě na místě spáleniště

-         pan Absolín –vypsáno územní řízení na inženýrské sítě na ulici Družstevní

-         SÚ vydal souhlasné vyjádření ke stavbě IV etapy splaškové kanalizace

Usnesení: rada bere na vědomí